Fundação Instituto de Educação de Barueri
ITB - Instituto Técnico de Barueri “Brasílio Flores de Azevedo”

TERMO DE ABERTURA
DO PROJETO

TEIN

Sandra

INF3DM

## Eletrolândia
Loja de eletrônicos

Barueri, 2017

TERMO DE ABERTURA
DO PROJETO

ELETROLÂNDIA
# Introdução

O projeto desenvolvido tem como objetivo suprir as necessidades de uma loja de eletrônicos, que tem como foco a venda de produtos tecnológicos como: computadores (e seus periféricos), celulares, consoles e etc. Podendo cadastrar produtos, fornecedores e funcionários que utilizarão o sistema.

## Responsáveis pelo projeto

Nome do Sistema		Eletrolândia
Turma		INF3DM
Nº	RM	Nome	Função
07	24472	Felipe Salazar dos Santos	Desktop; web;
14	23234	Glauco Henrique	Mobile;
17	23490	João Victor Ferreira de Oliveira	Mobile; Banco de dados;
20	24514	Leonardo Barbosa de Carvalho	Gerente; documentação;

## Justificativa do Projeto
A ideia do projeto nasceu ao nos depararmos com uma loja no centro de Barueri chamada Eletrolândia, que era administrada por um senhor que não tinha nenhum sistema para gerenciar suas vendas, ele passava por problemas para calcular os ganhos e gastos de sua loja, além de ter que anotar os dados de cada produto em diferentes cadernos. Para ajuda-lo e por ser um setor bastante utilizado, decidimos criar um sistema que consegue gerenciar as vendas de sua loja de eletrônicos.

# Cenário Atual
## O cenário atual é de crescimento na área em que o projeto será desenvolvido. Cada vez mais eletrônicos como Smartphones, computadores e videogames são consumidos pela população mundial, com isso, pretendemos ter um sistema para ajudar essa área de comercio a crescer cada vez mais.
## Oportunidade de Negócio
O sistema Eletrolândia procura facilitar o gerenciamento de uma loja de eletrônicos, onde os clientes podem comprar seus produtos no site e na loja física, o gerente pode administrar os recursos da loja em nosso software e por meio do aplicativo os clientes podem se informar de promoções e ter contato conosco. Sendo desenvolvido de maneira que seja simples e prático para o consumo e gerenciamento dos recursos.

## Descrição dos problemas
O problema	Falta de controle das vendas efetuadas
Afeta	vendas
Cujo impacto é	O gerente da loja não irá saber exatamente o quanto está vendendo, não tendo o controle de como vão as finanças da loja
Uma boa solução seria	Teremos uma área do software para mostrar quantas vendas foram feitas no dia, mês e no ano

O problema	Falta de feedback dos clientes
Afeta	Clientes
Cujo impacto é	Se os clientes não puderem dar sua opinião a respeito da loja o gerente não irá saber dos problemas e não irá resolvê-los
Uma boa solução seria	Em nosso aplicativo mobile os clientes poderão utilizar o “Fale conosco” e fazer suas reclamações e elogios a respeito da loja

O problema	Funcionários usarem áreas do software em que não são permitidos
Afeta	O funcionamento da loja / funcionários
Cujo impacto é	Caso um funcionário desavisado ou mal intencionado tenha acesso à certas áreas de administração da loja, pode alterar coisas erradas e causar prejuízos para a loja
Uma boa solução seria	Promover diferentes tipos de acesso ao programa, fazendo com que cada funcionário tenha acesso apenas às áreas que competem com suas funções na loja

O problema	Baixo alcance de clientes
Afeta	Vendas / clientes
Cujo impacto é	Baixo número de vendas
Uma boa solução seria	Ter um site que efetue estas vendas, assim aumentando a área de abrangência da loja

O problema	Falta de cadastro dos produtos da loja
Afeta	Produtos
Cujo impacto é	Sem um cadastro dos produtos fica difícil saber exatamente quais são os produtos da loja e suas características
Uma boa solução seria	Promover o cadastro de produtos, podendo inserir suas características e especificações

## Premissas
Desktop:
- Venda
- Login de funcionário
- Cadastro de produtos
Site:
- Venda
- Entrada de dados do cliente (ao efetuar a compra)
Mobile:
- “Fale conosco” para interação com clientes
- Aviso de ofertas da loja
## Escopo do Projeto
O sistema Eletrolândia é um projeto que engloba as funcionalidades necessárias para a administração de uma loja virtual de eletrônicos, em nosso software os funcionários poderão controlar o estoque e fornecimento de produtos, cadastrando os fornecedores e cada produto da loja com suas especificações e características. O gerente da loja também poderá controlar o acesso dos funcionários às funcionalidades e acompanhar o número de vendas, estoque e entregas efetuadas, além de poder acessar as reclamações feitas pelos clientes no site.
No site, também serão feitas as vendas e os clientes vão poder ter seu cadastro totalmente online para comprar os produtos, podendo ainda baixar nosso app e com ele saber de novas promoções e utilizar o “fale conosco” para mais interação com a loja.
Sendo assim, projetamos um sistema multifuncional, de fácil manuseio, com diversas utilidades para um dono de uma loja virtual, podendo administra-la sem problemas e efetuar a venda de seus produtos.

## Aprovação
Data de Aprovação:

Aprovado por:

_____________________________	_____________________________
Aluno 01	Aluno 02

____________________________	_____________________________
Aluno 03	Aluno 04

_____________________________
Sandra Muniz Bozolan